
询价文件

项目名称：江西省井冈山应用科技学校智慧校园系统维护服务项目（第二次）
 江西省井冈山应用科技学校
 2026年1月30日

第一章  询价邀请函

江西省井冈山应用科技学校就采购项目以校内询价方式组织招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、联系方式

采购人：江西省井冈山应用科技学校
联系人：刘老师    联系电话：19870301770
二、项目说明

1.招标项目名称：江西省井冈山应用科技学校智慧校园系统维护服务项目（第二次）
2.预算金额：19000.0元
3.最高限价19000.0元
三、投标人资格：

※1.提供《吉安市政府采购供应商资格信用承诺函》（见附件）；
※2.投标人开标前持身份证及复印件（必带，如法人不出席，还需出示法人授权书及法人身份证复印件）、合格的企业法人营业执照（三证合一）原件或复印件，资格验证合格的投标人方可参加投标。

3.本次招标不接受联合体投标。

投标人须在开标时间2026年2月5日北京时间上午9：30前将携带投标文件到江西省井冈山应用科技学校行政楼511室参与现场投标，未按时入场签到拒收投标文件，报价单的报价必须打印，手写无效，且必须加盖公章并密封，否则无效。
  江西省井冈山应用科技学校      
2026年1月30日      
第二章  投标人须知
一、解释权

（1）本次招标的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。

（2）招标文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出书面异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

二、投标文件的组成

投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求，应包含但不限于以下内容。投标文件一式两份，一正一副。正副本内容不一致以正本为准，所有文件须胶装成册，密封包装，并在封口处加盖投标人公章。
（1）法人代表证明或法人授权委托书
（2）投标人基本情况表
（3）资格信用承诺函（见附件）

（4）投标报价单
（5）投标人认为需要提交的其他文件和资料

三、投标报价说明

投标人应根据采购人提供的招标文件编制投标报价单。投标报价应为最具竞争性的一次性报价，如有优惠条款，应在投标文件中注明，最终优惠价即投标报价，不接收定标后的任何形式的优惠说明。

本项目采用总价包干方式，报价应包含项目所需的所有费用（包括不限于系统维护、相应资料费、税金、利润等一切费用），均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

四、项目要求

1、中标人须完全按照第三章技术参数要求进行系统维护。 

2、智慧校园系统标准维护服务，涵盖日常系统监控、故障排查与修复、性能优化升级、安全漏洞预警与防护、技术咨询及远程支持和现场技术员支持等。

3、本项目服务方式：远程支持（电话、远程桌面）和现场支持。以现场支持为主，即需有技术员现场驻校支持，至少两个月。

五、投标文件的评价和比较

（1）本项目采取现场报价方式，报价单详见第四章。
（2）本项目在投标人投标文件完全响应招标文件要求的前提下采取最低评标价法评标。

六、结果公示

采购人在评标结束后3个工作日内在江西省井冈山应用科技学校学校官网公示中标结果。

七、签订合同

中标人应按指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

八、服务期
5个月，自签订的合同生效后起算。

九、验收

待服务期结束后，由采购人组织验收。

十、付款方式
项目验收合格后一次性支付合同价款。

第三章  技术参数

服务目标：保障学校核心业务系统（以学生管理系统、OA办公系统为重点）的连续性、安全性及性能优化，提升信息化管理水平与用户体验，对系统进行升级优化，需对必要的功能进系统模块的增加。

一、服务范围

本次维护服务涵盖以下系统及相关基础设施：

核心业务系统：

学生综合管理系统：涵盖招生管理、学籍管理、宿舍管理、奖惩管理、毕业管理等模块。

OA协同办公系统：涵盖公文流转、审批流程、会议管理、日程协同、通知公告、文档中心等模块。

相关支撑系统：

统一身份认证平台。

数据中心/数据交换平台。

与上述系统紧密集成的其他辅助系统。

基础软件环境：

系统运行所依赖的操作系统、数据库（如MySQL、SQLServer、Oracle等）、中间件（如Tomcat、WebLogic等）、运行环境等。

二、详细服务内容

（一）系统保障与故障处理服务

7x24小时监控与响应：对核心系统进行7x24小时运行状态监控，确保及时发现服务中断、性能异常等问题。

故障应急处理：提供7x24小时紧急故障受理热线/工单。接到故障报告后，按服务等级协议（SLA）进行响应与处理：

一级故障（系统瘫痪）：30分钟内响应，2小时内提供应急解决方案或恢复服务。

二级故障（功能严重失效）：1小时内响应，4小时内定位问题并开始修复。

三级故障（一般性功能问题）：2小时内响应，1个工作日内提供解决方案。

问题诊断与修复：对系统出现的功能错误、性能瓶颈、数据异常等问题进行根本原因分析，并提供修复方案与实施。

（二）系统优化与定期巡检服务

定期健康检查：每月提供一次系统全面巡检服务，包括但不限于：

检查服务器资源（CPU、内存、磁盘、网络）使用情况。

检查数据库性能、空间及日志。

检查应用服务状态及日志错误。

生成《系统健康检查报告》，提供优化建议。

性能调优：根据巡检结果或用户反馈，对响应慢、卡顿的页面或流程进行性能分析与优化。

数据备份核查：定期核查系统备份任务的执行情况与备份数据的有效性，确保灾难恢复能力。

（三）日常运维与支持服务

日常问题咨询：为用户提供关于系统功能使用、操作流程的在线及电话咨询服务。

用户管理与权限维护：根据学校人事变动，协助进行用户账号的创建、禁用、权限调整（需校方提供正式流程单据）。

基础数据维护支持：协助进行学期切换、学年初始化等基础数据维护操作（需校方确认数据）。

简单报表调整：在现有功能框架下，协助调整或生成固定格式的统计报表（不含复杂新开发）。

（四）安全与更新服务

安全漏洞扫描与修补：定期对系统进行安全漏洞扫描，及时提供补丁或安全配置方案，防止已知漏洞攻击。

系统版本更新：提供系统（应用、数据库、中间件）的小版本更新与安全补丁升级服务。

防病毒与恶意代码防护：确保应用层免受常见Web攻击（如SQL注入、跨站脚本等）。

（五）特定模块深度服务

学生管理系统专项服务：

保障招生录取、新生报到、学籍注册、学费缴纳（如对接）、排课、成绩录入与查询等关键业务流程的顺畅。

协助处理学生信息批量导入、导出及数据核对。

毕业季、开学季等业务高峰期的重点保障支持。

OA系统专项服务：

保障公文收发、传阅、审批、归档全流程电子化稳定运行。

根据学校管理制度调整，在合同约定范围内，对现有审批流程、表单进行适应性修改与配置（例如：调整审批节点、修改表单字段）。

维护会议预约、事项申请等OA模块。

（六）文档与培训服务

运维文档更新：维护并更新《系统运维手册》、《常见问题解答（FAQ）》等文档。

定期总结报告：至少提交一份《系统运维服务季度报告》，汇总故障处理、巡检结果、性能指标及后续建议。

应急培训：至少为学校关键用户或信息中心技术人员提供一次系统日常管理及应急操作培训。

服务方式

服务方式：远程支持（电话、远程桌面）和现场支持。

以现场支持为主，即需有技术员现场驻校支持，至少两个月。
注：以上项目需求为实质性条款，投标人须完全响应；否则，视为无效投标。

 报价单

	项目名称
	服务要求
	服务期

	江西省井冈山应用科技学校智慧校园系统维护服务项目（第二次）
	完全满足本文件

第二章、第三章要求
	5个月
 

	报价：              元（大写：          整）


法人代表（授权委托人）：

供应商联系电话：

供应商（盖章）     
年   月   日       
附件
吉安市政府采购供应商资格信用承诺函
致江西省井冈山应用科技学校:

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所做信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

          或自然人(签字):

            年    月    日

注：我单位（本人）指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。


